## Slide 1: MedCodeSearch 3.0
Präsentation von Filip Nikolic

## Slide 2: Inhalt
Gruppenorganisation
Aktuelle Risikoanalyse
Analyse der 1. Iteration
Ziele der 2. Iteration

## Slide 3: 1. Iteration
Bis zum 16.03.22
Einarbeiten in die neuen Technologien
Erste experimentelle Version der Start Page

## Slide 4: Gruppenorganisation
Alle selbständig eingearbeitet
Start Page in kleinere Komponenten aufgeteilt:
  Footer und Header: Filip
  Body: Jan, Marlene
  Search bar und Buttons: Alessio, Kevin

## Slide 5: Risikoanalyse
Woche 3 | Aufwand unterschätzen Zu wenig Zeit um die Technologien zu lernen
Woche 4 | Mobiltauglichkeit unterschätzen Komplexität unterschätzen
Woche 5 | Ziele der 2. Iteration unterschätzen

## Slide 6: Analyse der 1.Iteration
Arbeitsprozess im Allgemeinen
  Eher selbständig (Tutorials zu React, Dokumentation lesen, kleinere Komponenten der Seite mit React implementieren)
  Trello Board zur Aufteilung der Aufgaben
  Gute Kommunikation
  Arbeitsbelastung um die 5 h / Arbeitswoche
  Am Schluss eine kleine Demoversion der First Page
  Kleines Missverständnis mit den Kunden bezüglich der Kataloge

## Slide 9: Analyse der 1. Iteration
Was können wir besser machen:
  Bei Unsicherheiten bestimmter Funktionen etc. nicht zögern und nachfragen
Was haben wir gelernt:
  Erfahrung mit Kundenkontakt

## Slide 10: Ziele der 2. Iteration
Seite von Angular auf React komplett umgeschrieben ohne die neuen Kataloge
So gut wie möglich auch mobiltauglich
Bis zum 06.04.22

## Slide 11
Fragen?